Rapportage om de dag standup

|  |  |
| --- | --- |
| Maak zwemles leuker | Datum: 5 Juni |

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | Absent (+ waarom) |
| Cyn | * Operatie niet aanwezig |
| Berkay | x |
| Jochem | x |
| Emanuel | x |
| Nick | x |
| Rick | x |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Taken van afgelopen standup (Geef Beschrijving) | Toegekend aan | Afgerond Ja/Nee | Opmerkingen |
| Inlog functie & create accountfunctie af  - wachtwoord vergeten functie bijna af | Jochem | Nee | Email functie extra naar kijken |
| Documentatie PvA competenties Avatar personalisatie | Emanuel | nee | Veel mensen van ons groepje geholpen |
| Onderzoek AVG bijna klaar & AWS kosten schatting gemaakt + PVA-competenties | Nick | nee |  |
| Competentie analyseren afgerond + PVA-documentatie afgerond En AWS omgeving doorgekeken en geleerd | Rick |  |  |
| PvA helemaal afgerond | Berkay | ja |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Taken voor vandaag & Morgen (Geef beschrijving) | Toegekend aan | Opmerkingen |
| Wachtwoord vergeten en email service | Jochem |  |
| Verder met avatar personalisatie | Emanuel |  |
| AVG afronden & functionele ontwerp indelen | Nick | Samen met Rick functionele ontwerp indeling maken |
| Competentie analyseren overkijken met eventuele feedback van docent en functionele ontwerp indeling | Rick | Samen met Nick functionele ontwerp indeling maken |
| BPMN-schema maken en UML-schema | Berkay |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wie heeft ondersteuning nodig? | Wie helpt? | Beschrijving |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |