Rapportage om de dag standup

|  |  |
| --- | --- |
| Maak zwemles leuker | Datum: 12Juni |

|  |  |
| --- | --- |
| Datum: | Absent (+ waarom) |
| Cyn | Operatie |
| Berkay | X |
| Jochem | X |
| Emannuel | X |
| Nick | X |
| Rick | X |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Taken van afgelopen standup (Geef Beschrijving) | Toegekend aan | Afgerond Ja/Nee | Opmerkingen |
| Requirements analyse – PvA – BPMN – UML use cases – literatuuronderzoek voor plezier meting | Berkay | Ja |  |
| CI/CD pipeline gebouwe inclusief testing + Backends dashboard pagina & studenten pagina | Jochem | 90% afgerond |  |
| Programmeren avatar pagina | Emanuel | Ja |  |
| Functioneel ontwerp + AVG-analyse afronden | Nick |  |  |
| Requirements analyse feedback verwerkt + begin technisch ontwerp | Rick |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Taken voor vandaag & Morgen (Geef beschrijving) | Toegekend aan | Opmerkingen |
| Afronden BPMN – afronden UML – activity diagram | Berkay |  |
| Pipeline testen uitschrijven + algemene statistieken en leraren statistieken | Jochem |  |
| Admin dashboard + Verantwoording eigen werk + Analyse van adviseren gamification | Emanuel |  |
| AVG-feedback verwerking | Nick |  |
| Technisch ontwerp afronden + AWS-services opstellen. | Rick |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wie heeft ondersteuning nodig? | Wie helpt? | Beschrijving |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |