## Wat hebben we goed gedaan en moeten we bespreken zodat we het niet vergeten?

Communicatie met de opdrachtgever gaat steeds beter. Veel functionaliteiten zijn afgekregen deze sprint en team onderling verliep de communicatie ook stukken beter.

## Wat hebben we geleerd?

De infrastructuur eisen zijn niet zo heel groot bij InnoSportLab.   
ook bestaande producten te gebruiken in plaats van het zelf alleen bouwen vanuit de software kant.  
Kijken wat er beschikbaar is en vanuit daaruit beginnen. En niet alles van scratch.

Wat moeten we in de toekomst anders doen?  
Eerst opmerkingen geven aan het teamlid zelf, en elkaar op die manier helpen zonder dat het grote gevolgen heeft voor die persoon.

Een moment om Retrospective te plannen en samen met het team aanwezig zijn om dit te maken.

De communicatie voor het project zelf gaat goed, maar de communicatie om het project heen is iets wat beter kan.

## Wat begrijpen we nog steeds niet?

Het is nog niet duidelijk welke statistieken in het dashboard moeten komen vanuit de klant. En onderling komen we er ook niet uit.